「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」実施計画

課題番号：１４４０

（１）実施機関名：

東京大学　地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

光技術を利用した大深度ボアホール用地震地殻変動観測装置の開発

（３）最も関連の深い建議の項目：

３．（３）ウ．大深度ボアホールにおける計測技術

（４）その他関連する建議の項目：

３．（１）ア．海底地殻変動観測技術

（５）平成２０年度までの関連する研究成果（または観測実績）の概要：

レーザー干渉計測を利用したボアホール傾斜計を開発し、陸上の観測井内で長期観測を実施した。その結果、従来の水管傾斜計に劣らない性能を確認した。また、光ファイバーを利用したボアホール広帯域地震計・傾斜計を開発した。試験観測を実施し性能を評価した。さらに、上記の用途で陸上や海底で使用可能な安定化レーザー光源を開発した。

（６）本課題の５ヶ年の到達目標：

レーザー技術を利用した大深度ボアホール内における広帯域地震計測・傾斜計測法の開発を行う。

（７）本課題の５ヵ年計画の概要：

平成21年度においては、大深度ボアホールの高温環境下で使用可能な部品の選定や基礎測定を実施する。具体的には高温・耐振動対応のセンサ部・光ファイバーケーブル・光学素子の仕様（材質、目標精度等）の決定や個別部品の特性の測定をおこなう。

平成22年度においては、前年度に選定した部品を組み合わせ、観測機器として動作可能な状態に組み上げる。

平成23年度においては、組み上げた装置の精度や高温・耐振動特性などを評価する。

平成24年度においては、前年度の結果を受けて、問題点を改良する。

平成25年度においては、高温試験、ボアホール観測を実施し、大深度ボアホールで観測可能であることを実証する。

（８）実施機関の参加者氏名または部署等名：

東京大学地震研究所　新谷昌人、高森昭光、堀輝人

他機関との共同研究の有無：無

（９）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先

部署等名：東京大学地震研究所

電話：

e-mail：

URL：

（10）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者

氏名：新谷　昌人

所属：東京大学地震研究所

電話：03-5841-5821

FAX ：03-5841-5693

e-mail：araya@eri.u-tokyo.ac.jp